佛山市第二人民医院

一院两区网络安全运维服务项目需求书

- 项目名称

2025年一院两区网络安全服务项目。

- 项目的主要内容

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 金额（万） | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全服务 | 1 | 项 | 60 | 1年 |
| 合计：（单位人民币元） |  |  |  |  |  |

- 项目预算

3.1 项目预算人民币小写：600000元，大写：陆拾万元整。

3.2 项目预算总额应包括网络安全服务的实施、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）全额含税发票、雇员费用、项目实施过程中的应预见或不可预见费用等。甲方无须向乙方支付除上述本项目价款总额之外的任何费用及款项。

3.3 价格为固定不变价，天数为公历日。

- 付款方式

1、签订合同后，从服务期限起始之日开始按半年结算（每次支付合同款50%金额）。

3.收款时乙方必须向甲方提供有效等额含税发票，发票必须遵循属地管理原则。

- 服务地点及交付期

5.1 服务地点：佛山市第二人民医院。

5.2 交付期： 签订合同日起

5.2.1网络安全服务周期为一年，以合同签订之日起开始。

- 验收标准与要求

6.1 验收标准：验收的主要依据包括本招标论证需求书、投标文件、合同文件。

6.2 项目所有工作内容完成以后，由乙方提交验收申请，由甲方组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；②符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求；③双方约定的其他验收标准。

6.3 项目完工后乙方向甲方提供项目期间的各种文档，项目的终验需通过项目管理部门的总体验收，并由项目管理部门出具符合性验收报告，乙方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

6.4 在甲方的监督下，各项工作和文档须达到招标文件中技术要求的标准。

6.5 项目验收时乙方需要提交以下项目文档：

6.5.1 网络安全服务需在各项服务过程中按照服务要求交付各项服务成果及过程相关材料。

- 质保期及售后服务要求

7.1 合同签订之日起一年内，发生信息安全事件，乙方应提供7x24小时应急服务。对甲方的服务通知，乙方接报后10分钟内响应，1小时内到达现场，3小时内处理完毕，不得影响甲方的正常工作业务。

- 知识产权

本项目知识产权归甲方所有。

- 违约责任

9.1 乙方交付的服务报告或提供的服务经甲方3次提出修改仍明显不符合招标文件、投标文件、本合同规定或甲方需求的，甲方有权终止合同，有权拒收和拒绝支付合同款项，并且乙方应将其已收到的本合同价款退还给甲方，并向甲方支付本合同总价5%的违约金。

9.2 乙方未按本合同约定时间完成安全服务交付，甲方将收取违约金，违约金额以合同总额为基数按每日3‰计算, 直至交付完毕为止；逾期15日以上，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

9.3 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不承担合同违约责任义务。

9.4 任何一方违反合同约定，应当赔偿因其违约给对方造成的损失，该损失范围包括但不限于守约方维权所支出的律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费、执行费、鉴定费、差旅费等。

9.5 如合同一方违反本合同其他约定的，违约方应赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的一切损失。本条约定可与其他违约责任同时适用。

9.6 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定处理。

- 提出异议的时间和方法

10.1 甲方在验收后如对服务质量有异议时，即向乙方提出书面异议。

10.2 乙方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

10.3 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

- 保密要求

乙方必须如约承担合同履行时所应该尽的一切保密义务。乙方对甲方信息、项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经甲方书面同意不得泄露给第三方，否则，甲方保留追究乙方法律责任的权利。保密责任不因合同的中止或解除而失效。

- 争议的解决

12.1 项目履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。对交付标的建设有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

12.2 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

- 不可抗力

13.1 本合同有效期内因自然灾害及因国家法律法规政策变更等人力不可抗拒的因素，造成合同及补充协议内容部分或全部不能履行，双方互不承担违约责任。但应在48小时内，将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方，并且在事件发生后十五天内，向另一方提交有关权威部门的证明，及本合同（包括补充协议）约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。因不可抗力导致的安全责任及造成的损失，双方互不承担责任。

13.2 乙方在项目执行过程中出现不可抗力因素影响继续履行合同的，乙方不承担相关责任，但乙方应在不可抗力因素消除后经甲方确认可按本合同约定及时恢复履行。

- 税费

14.1 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

14.2 在中国境外发生的与合同相关一切税费及不可预见费均由乙方负担。

- 其他要求

15.1 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

15.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

15.3 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

附件 项目建设技术要求

- 项目背景

本项目主要是为佛山市第二人民医院提供网络安全服务。从落实医院网络安全工作，提升业务安全性，满足网络安全相关法律法规角度出发。通过网络安全服务管理现网安全设备，优化现有安全设备策略、深入分析安全设备告警，通过安全服务工作为医院建立起常态化的集预警、防护、处置、检查于一体的安全运营体系，使安全设备真正地用对、用好，发挥其作用。

- 项目原则

符合性原则：符合国家信息安全等级保护制度及相关法律法规，指出防范的方针和保护的原则。

标准性原则：方案设计与建议依据国内、国际的相关标准进行。

整体性原则：方案中的安全体系设计的范围和内容应当整体全面，包括安全涉及的各个层面，避免由于遗漏造成未来的安全隐患。

保密原则：对方案中获得的数据和结果严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据和结果进行任何侵害用户单位利益的行为。

- 项目依据

（一）法律法规：

  - 《中华人民共和国网络安全法》；

  - 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）；

  - 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）；

  - 《关于印发<关于信息安全等级保护工作的实施意见>的通知》（公通字[2004]66号文）；

  - 《关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》（公通字[2007]43号文）；

  - 《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号文）；

  - 《广东省深化信息安全等级保护工作方案》(粤公通字[2010]45号)；

  - 《国家网络与信息安全协调小组关于开展信息安全风险评估工作的意见》（国信办[2006]5号）；

  - 《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》；

  - 卫生部关于印发《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》的通知 （卫办发[2011]85号）；

  - 卫生部办公厅《关于全面开展卫生行业信息安全等级保护工作》的通知（卫办综函[2011]1126号）。

（二）技术标准：

- 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

- 《信息系统安全等级保护定级指南》（GB T 22240-20２０）

- 《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB T 28449-2018）

- 《信息安全技术 网络基础安全技术要求》；

- 《信息安全技术 操作系统安全技术要求》；

- 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》；

- 《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》；

- 《信息安全技术 服务器技术要求》；

- 《信息安全技术 终端计算机系统安全等级技术要求》；

除上述规范以外，还遵循国家现行的相关标准和规范要求。

- 项目内容要求

网络安全服务

驻场运维服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 本项目需要驻场运维人员1名（中级网络工程师），从事网络工作相关经验至少3年以上。提供1年驻场运维服务（上班时间为正常工作日8：00-17：30），负责对网络、安全设备相关的申报事件进行处理和解决。协助甲方对运维整体的进展和工作进行控制和检查，负责对重大事件向信息中心运维主管领导汇报。 |
| 2 |  | 在日常工作中负责维护服务项目中涉及的设备和系统的运维管理工作，负责按照甲方运维服务管理工作的流程、执行情况，对紧急事件进行跟进，协调和完成服务工作，对服务中存在的问题提出改进意见。 |
| 3 |  | ★在特殊时期如粤盾、飞鸿杯攻防演练、粤网安、国护期间等需提供7*24小时安全值守服务，必要时院方可要求服务商在驻场人员基础上增加现场值守人员；另外在重要节假日期间（春节、国庆、五一等）需提供5*8小时远程值守服务。（提供服务承诺函） |
| 4 | 工作范围 | 负责医院内网络、安全等方面的运维工作，负责对院内每年需落实网络安全等级保护测评的问题清单和整改方案提供安全整改服务，配合测评机构完成相关测评工作，使应用系统满足等级保护测评要求。 |
| 5 | ★驻场人员要求 | 1.计算机或相关领域本科及以上学历，具有3年以上网络维护工作经验； 2.了解TCP/IP协议栈及网络架构设计； 3.掌握路由、交换、网络安全等相关知识，并能够运用； 4.具有良好的团队协作精神和沟通能力； 5.驻场服务人员进场实施服务前，院方有权对驻场人员以上技术能力、沟通能力进行面试考核，在院方考核通过后方可进场服务，否则院方有权要求更换具备上述能力的安全服务人员，如服务商无法提供满足院方要求的驻场人员，院方有权终止服务商对于本项目的服务资格。 |
| 6 | 二线人员要求（提供近6个月社保证明、证书证明） | 除驻场工程师外，网络安全服务过程中还需配备二线服务人员，为保障服务质量，服务商须具有庞大的二线团队储备，团队人员需具有以下服务能力证书（至少提供5个不重复证书）： 1.注册信息安全工程师 2.网络工程师中级认证 3.软件设计师认证 4.信息系统项目管理师 5.系统架构设计师 6.系统集成项目管理工程师 7.信息安全工程师 8.网络规划设计师 9.数据库系统工程师 10.信息系统监理师 |

服务要求

定期安全检查

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 每季度一次 |
| 2 | 服务要求 | 对医院的现网整体安全提供全面的巡检服务，巡检的内容包括但不限于： 1.安全设备品牌、设备型号、设备放置、设备性能参数、设备内存大小、设备槽位、设备序列号、设备购买年限、设备保修状态、设备备件状况、设备标签完善程度； 2.安全设备软件版本信息、当前版本信息、最新版本信息、设备持续运行时间、设备备份情况、设备CPU利用率、设备内存利用率、设备模块运行状态、设备风扇及电源状况、设备端口数量、设备端口类别、设备端口类型、设备运行机箱温度； 3.安全设备连通性、冗余协议运行状态、VLAN信息、以太通道信息、路由协议、邻居关系、交换协议、生成树STP协议、NAT连接数状态、FLASH信息、设备配置信息分析、多余配置信息分析、配置精简建议、IOS安全建议、防火墙信息、防火墙策略、防火墙DMZ区检查、应用业务、IP地址使用状况； 4.对设备性能、告警信息、被攻击和入侵情况（如入侵事件、入侵源、前十位攻击对象等）、安全威胁进行动态评估； 5.对安全系统瓶颈和资源竞争情况进行分析，找出潜在问题。 6.对服务器、终端做周期检查，主要内容是检查是否存在高危漏洞，杀毒软件病毒库是否最新。如果发现问题需要及时提供人工现场处理修复或者升级服务。 |
| 3 | 服务交付 | 每次巡检完成后，在规定时间内输出一份《安全巡检报告》，巡检报告中应详细描述每次巡检的设备清单、类型，巡检设备情况，对于发现的问题，报告需分析原因并提出解决方案。后续应根据报告及时处理，消除隐患，并将处理过程及结果整理归档。 |

安全应急响应

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 一年内不限次数 |
| 2 | 服务要求 | 1.当医院发生大规模的安全事件后，如信息系统中的计算机或网络设备系统的硬件、软件、数据因非法攻击或病毒入侵等安全原因而遭到破坏、更改，或已经发现的有可能造成上述现象的安全隐患，如非授权访问、信息泄密、系统性能严重下降、黑客攻击、蠕虫或大面积爆发病毒等，乙方常驻的安全团队将在1小时之内赶赴现场协助解决问题，必要时应提供入侵调查分析、安全审计预警与黑客追踪服务。 2.安全事件响应要求驻有安全工程师，在接到医院的安全事件紧急救援服务请求后，本地安全工程师立即响应，通过预先确认的远程连接方式登录到相应的系统上，对安全事件进行排查，在发现远程登录无法解决的安全事件后，立即采用最快的交通方式赶赴甲方现场，1小时内可达到医院的现场 |
| 3 | 服务内容 | 应急响应服务包括远程应急响应服务和本地应急响应服务，其主要内容如下： 1.消除潜在安全隐患：通过日志信息和其他必要信息，检查后门程序和网络系统漏洞，消除其再次受到攻击的可能性，即消除今后的安全隐患，对系统的安全进行重新评估。 2.检查安全日志：通过检查系统、防火墙、路由器等系统安全日志，为确认攻击来源和攻击手段以及调查取证提供必要的条件。 3.入侵者追踪：通过所能得到的信息追踪入侵者，并记录其尽可能多的信息，为调查取证提供条件。 4.主机恢复：在甲方信息系统网络或主机受到攻击并且出现网页遭替换或系统丢失等恶性事件后，确认已经消除安全隐患，在系统网络管理人员的协助下，对应用系统或操作系统进行恢复，保证系统资源在第一时间内的可使用性。 5.网络恢复：医院信息系统的核心交换机、路由设备等网络设备出现问题，在确定是受到攻击所造成的情况下，确认已消除安全隐患，在经过医院授权后，对网络设备进行恢复，保证医院信息系统网络资源在第一时间内的可使用性。 |
| 4 | 服务交付 | 每次服务完成，在规定的时间内出具一份《安全应急报告》，报告中需包括但不限于以下内容： 1.描述本次风险事件产生的原因； 2.本次事件扩散的范围情况（影响的资产范围、影响程度） 3.本次事件的整体过程（事件发生时间、扩散时间点、采用何种方式扩散、应急时间点、采用何种方式应急、止损时间点、应急完成时间点、溯源完成时间点等）； 4.后续的加固措施（为避免类似事件再次发生应采用何种措施解决）。 |

安全配置备份

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 不定期备份，一个季度至少一次 |
| 2 | 服务要求 | 为了保证安全设备的健康运行情况，使得设备在失效或配置丢失时，能依靠备份尽快地恢复系统与配置，保护关键策略，保证配置不丢失，需根据实际情况对院方网内重要网络安全设备配置进行不定期的配置备份。整体备份要求如下： 1.在重要节假日和特殊时期（含粤盾、粤网安、国护、中秋、国庆、两会、春节、五一等）对院内关键网络设备配置进行全量配置备份； 2.在院方业主重大改动前期，如新业务上线、网络架构调整、新设备上线等情况下，对改动范围内重要网络设备配置进行全量备份。 3.每季度对服务范围内网络安全设备进行一次全量备份。 4. 备份工作实施时需按以下标准执行： 1）备份前期应熟悉院内所有范围内设备的配置文件所在位置，文件导入导出方式； 2）关键的网络安全设备的策略配置进行备份，防止策略的丢失与错误变更配置；涉及备份和恢复的事由专人负责备份工作，并认真填写备份日志。 3）备份数据应该严格管理，妥善保存；备份资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。 4）一旦发生配置丢失或数据破坏等情况，要由负责人员进行备份数据的恢复，以免造成不必要的麻烦或更大的损失。 5）备份数据恢复后， 应验证恢复配置后的设备联通性情况、配置或策略有效性情况。 |
| 3 | 服务交付 | 每次备份后服务人员需提交一份备份记录报告，说明该次服务备份的设备范围、备份方式、备份结果；如涉及备份恢复事项的，还需要说明需备份恢复的原因、恢复方式、恢复结果等情况。 |

安全设备日志分析

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 一季度一次 |
| 2 | 服务要求 | 本项服务主要为定期对院方网络安全设备告警日志进行分析，日志包含了网络连接的关键信息，通过安全日志分析，发现院内相关业务或人员对内对外访问记录，对触发告警的日志进行深度分析，判断是否合规，整体日志分析服务流程需包括： 1.日志收集。乙方将定期统一收集各个安全设备的日志和报表进行存档以便分析。 2.分析日志。跟据甲方设备的具体情况，分析关键服务器、安全设备等设备的日志, 采取人工加工具的审计分析方法对日志信息进行综合分析, 分析设备日志哪些IP地址试图访问内部网络、哪些端口被访问、哪些连接被允许或者被阻止等。如存在潜在的网络攻击行为，需进一步分析其网络流量的路由信息，包括数据包的转发路径、源和目的IP地址等，分析网络拓扑结构中的异常流量走向，判断是否被劫持或者是否存在异常的路由跳转等情况。 3.生成报告。根据以上评估，生成具体的日志分析报告，乙方专家人工结合用户网络的构成及业务流程等，为甲方量身定制出专业又极具可读性的报告，并会针对报告中的各项问题，为甲方提供修补建议，使发现的问题能尽可能早的得到解决，避免引起更大范围的影响和损失。 4.其它支持。甲方得到乙方提交的日志审计报告后，可以根据报告的内容对系统进行检查和修补，在此过程中的所有疑问都可以通过客服热线与安全专家取得联系，获得在线咨询和指导。 |
| 3 | 服务交付 | 服务完成后服务人员需在院方规定时间内输出《日志分析报告》，报告内容需包括每次服务分析设备范围、分析日志总量情况、日志时间跨度、可疑日志情况、结果确认，解决措施等内容。 |

安全建设配合响应

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 一年内不限次数 |
| 2 | 服务要求 | 在医院相关或上级部门提出安全建设、安全整改、安全加固等任务时，派遣专业安全技术人员指导配合进行安全相关工作，需配合建设响应的情况包括但不限于：医院网站漏洞排查、公安部门递送的安全检查或安全漏洞通知、上级部门递送的安全检查或安全漏洞通知、国家重大事件的安全保障检查、突发性事件的检查通知或现场检查、医院业务改动等场景。 整体服务要求如下： 1、 对于上级单位下发的政策通知或整改要求向院方进行专业性解读，解释相关政策或整改要求条款、合规性标准、建设指引、依据等内容。 2、 根据场景要求对院方信息化现状进行调研，按照政策要求或整改要求或实际业务改动需求角度分析用户现状合规差距。 3、 根据实际分析出来的差距，从合规性、经济学、安全性等方面进行考虑，设计并输出相关建设解决方案。并在方案落实过程中给与实施指导。 |
| 3 | 服务交付 | 根据每次建设响应服务要求，输出对应建设响应解决方案。 |

安全设备配置适应性调整

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 按需，一年内不限次数 |
| 2 | 服务要求 | 在院方日常业务开展过程中，配合院方对院内重要网络安全设备配置进行适应性调整，派遣工程师进行配置风险评估、提出调整方案并实施。需进行调整的场景包括但不限于：业务功能调整、网络访问控制调整、 业务端口变动、用户权限变动、网络出口变动等场景。具体调整要求如下： 1.网络出口新增加，评估新网络出口的风险和安全防护措施； 2.防火墙、行为管理边界类设备的配置变更，详细记录变更内容，包括IP策略、端口策略、放通/禁止策略等； 3.隔离类设备的配置变更，详细记录变更内容，包括IP策略、端口策略、应用通道、转发模式等； 4. 态势感知分析等旁路安全设备配置变更，包括协议监控、端口监控、联动策略等； 5.杀毒软件等终端管理类软件的配置变更，包括扫描策略、准入方式、控制范围等； 6.在协助医院进行安全设备或软件的配置变更时，要充分考虑到配置变更过程中和变更后带来的安全风险，采取一定的预防措施，将风险降低到最小，最小化对医院正常业务开展的带来的影响。 |
| 3 | 服务交付 | 每次进行调整后，服务人员需对调整情况进行记录，并形成相关记录文档，记录内容包括调整的设备范围、调整的策略措施等。 |

主机基线检查服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 院内主要设备主机，每个一次，每年不超200个 |
| 2 | 服务要求 | 1.按照网络安全等级保护相关控制细项要求，对服务范围内主机进行安全基线检查，安全基线是保持信息系统安全性、机密性、可用性的最小安全控制，是系统最小安全保证，是最基本的安全要求。安全基线包含配置核查的最低标准要求，同时涵盖了管理类和技术类两个层面。 2.制定安全基线标准：根据相关法律法规、行业标准制定用户安全基线基准 3.安全配置检查:系统管理和维护的正常配置，合理配置，及优化配置。配置检查主要针对操作系统、网络设备、安全设备、数据库等，检查项包括系统目录权限，帐号管理策略，文件系统配置，进程通信管理等方面。 4.安全机制检查:安全机制的使用和正常配置，合理配置，及优化配置。例如日志及审计、备份与恢复，加密与通信，特殊授权及访问控制等安全特性。 |
| 3 | 服务内容 | 整体基线检查包括但不限于以下方面： Ø 主机配置检查 1. OS安全 2. 帐号和口令管理 3. 认证和授权策略 4. 网络与服务 5. 访问控制策略 6. 通讯协议、路由协议 7. 加密管理 8. 设备其他安全配置 Ø 主机操作系统检查： 1. 帐号和口令管理 2. 认证、授权策略 3. 网络与服务、进程和启动 4. 文件系统权限 5. 访问控制 6. 通讯协议 7. 其他安全配置 Ø 数据库检查： 1. 帐号和口令管理 2. 认证、授权策略 3. 访问控制 4. 通讯协议 5. 其他安全配置 |
| 4 | 服务交付 | 每次服务完成后，服务人员需在院方规定时间范围内输出《基线检查报告》，报告中详细描述检查的设备范围、内容、问题项，解决建议等。 |

主机基线加固服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 院内主要设备主机，每个1次，每年不超500个 |
| 2 | 服务要求 | 根据基线核查中发现的问题，对相应设备进行基线加固，包括网络设备、安全设备、主机操作系统、中间件、数据库。基线整改加固主要关注帐号口令、访问控制、设备防护、安全审计等问题。 1.账号口令：管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换。 2.访问控制：应根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限。 3.安全审计：应保证无法单独中断审计进程，无法删除、修改或覆盖审计记录； 4.审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等； 5.应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计报表的功能。 6.设备防护：应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施； 7.当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 |
| 3 | 服务内容 | 具体基线加固的内容包括但不限于： - 网络设备安全加固： 1. OS升级 2. 帐号和口令管理 3. 认证和授权策略调整 4. 网络与服务加固 5. 访问控制策略增强 6. 通讯协议、路由协议加固 7. 日志审核策略增强 8. 设备其他安全配置增强 - 主机操作系统安全加固： 1. 帐号和口令管理 2. 认证、授权策略调整 3. 网络与服务、进程和启动加固 4. 文件系统权限增强 5. 访问控制管理 6. 通讯协议加固 7. 日志审核功能增强 - 数据库安全加固： 1. 帐号和口令管理 2. 认证、授权策略调整 3. 访问控制管理 4. 通讯协议加固 5. 日志审核功能增强 6. 其他安全配置增强 |
| 4 | 服务交付 | 服务完成后，服务人员需在院方规定时间范围内输出《主机基线加固服务报告》，报告中详细描述加固的主机范围、加固措施等内容。 |

系统漏洞扫描服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 每月1次 |
| 2 | 服务要求 | 定期利用专业的漏扫工具对系统进行漏洞扫描，发现网络设备、主机操作系统、web应用等安全漏洞情况。扫描要求如下： 1.针对用户所有IT设备每季度进行安全漏洞扫描工作，并输出扫描报告与加固建议； 2.针对相关Web服务业务系统，进行网页安全漏洞扫描，并输出扫描报告与加固建议； 3.针对新上线系统进行漏扫和检查，并输出新上线系统检查加固报告。 |
| 3 | 服务交付 | 服务完成后，服务人员需对每次扫描服务范围内的安全状况进行概述，对主机系统，网络设备，开放服务和漏洞情况进行统计。包括弱口令，主机安全扫描报告。根据漏洞扫描的结果针对每个漏洞进行详细描述，描述内容包括了漏洞厂商、威胁目标、危险级别、危害描述以及详细解决方案等。 |

漏洞修复服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 一年不少于200个主机 |
| 2 | 服务要求 | 根据漏洞扫描、安全评估的结果，制定相应的系统加固方案，针对不同目标系统，通过安装补丁、修改安全配置、增加安全机制等方法，进行相应漏洞安全加固或修复。漏洞修复包括网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库和桌面终端操作系统等。 |
| 3 | 服务内容 | 漏洞修复包括但不限于以下设备或漏洞范围： - 网络层漏洞修复 1. 版本漏洞，涉及包括所有在线网络设备及安全设备版本漏洞修复。 2. 开放服务，包括但不限于路由器开放的Web管理界面、其他管理方式调整。 3. 空弱口令，例如空/弱telnet口令、snmp口令调整等； 4. 网络资源的访问控制：检测到无线访问点策略调整； 5. 域名系统：拒绝服务攻击漏洞， DNS拒绝服务攻击漏洞修复； 6. 路由器：配置接口安全认证可被绕过，交换机/路由器缺省口令漏洞修复。 - 操作系统层漏洞识修复 1. 操作系统（包括Windows、AIX和Linux、VMware等）的系统补丁、漏洞、病毒等各类异常缺陷修复。 2. 空/弱口令系统帐户调整。 3. 身份认证：通过telnet进行口令猜测漏洞修复。 4. 访问控制：注册表普通用户可写，远程主机允许匿名FTP登录，ftp服务器存在匿名可写目录等漏洞修复； 5. 系统漏洞：远程缓冲区溢出漏洞，服务远程缓冲区溢出漏洞修复 6. 安全配置问题：部分SMB用户存在薄弱口令，试图使用rsh登录进入远程系统漏洞修复； - 应用层漏洞识别 1. 应用程序（包括但不限于数据库Oracle、DB2、MS SQL，Web服务，如Apache、Tomcat、IIS等，其他SSH、FTP等）版本漏洞修复 2. 空弱口令应用帐户调整； 3. 数据库软件漏洞修复； 4. Web服务器：远程缓冲区溢出漏洞，远程缓冲区溢出，服务程序分块编码传输漏洞修复； 5. 电子邮件系统：头处理远程溢出漏洞，SMTP服务认证错误漏洞修复； 6. 防火墙及应用网管系统：防火墙拒绝服务漏洞修复； |
| 4 | 服务交付 | 服务完成后，服务人员需在院方规定时间范围内输出《漏洞修复服务报告》，报告详细描述每次服务修复的漏洞数量、修复方式、未修复漏洞遗留情况、原因等内容。 |

渗透测试服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 1年不少于10个系统 |
| 2 | 服务要求 | 1.定期对院内重要业务系统进行渗透测试服务，渗透测试主要是模拟黑客的攻击方法，检测网站、网络协议、网络服务、网络设备、应用系统等各种信息资产所存在的安全隐患和漏洞。 2.渗透测试服务要求采用黑盒测试方式进行，渗透测试主要分为扫描和人工两部分，依靠带有安全漏洞知识库的网络安全扫描工具以及安全专家对漏洞的深入了解，其特点是能对被评估目标进行覆盖面广泛而且更深度的安全漏洞查找，并且评估环境与被评估对象在线运行的环境完全一致，较真实地反映网站及服务器系统、网络设备、应用系统所存在的安全问题和面临的安全威胁。 3.在实施渗透测试工作前，对渗透测试服务相关的技术细节进行详细沟通。由此确认渗透测试的方案，方案内容主要包括确认的渗透测试范围、最终对象、测试方式、测试要求的时间等内容。同时，签署渗透测试授权书，确保在授权情况下进行服务。 |
| 3 | 服务交付 | 服务完成后根据测试结果，服务人员需针对每种风险进行详细描述，描述内容至少包括了测试范围、过程、使用的技术手段以及获得的成果。除此之外，测试人员还需结合测试目标的具体风险内容编写解决方案和相关的安全建议，为管理员的维护和修补工作提供参考。输出如下报告：《XX系统渗透测试报告》 |

应急演练服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 1年不少于4次 |
| 2 | 服务要求 | 每年为院方提供应急演练服务，基于相关事件场景如机房灾害、硬件故障、软件故障、通讯中断、系统故障、安全事件等开展应急演练，检验医院对于突发事件或故障的应对能力，提供应急反应效率、优化医院应急流程。应急演练应按以下流程开展： 1. 制定应急预案：为医院就各类事件场景制定相关应急预案、包括应急领导小组、人员安排、应急流程、应急措施、触发机制等。 2. 根据应急预案组织开展医院应急演练，与院方沟通确定应急演练场景主题、时间地点； 3. 根据确定好的信息制定应急演练计划，并在院方同意后落实演练实施。 4. 根据应急演练结果对应急演练服务进行总结，找出医院在预案、流程、时效反应上存在的问题，并给出相关优化建议。 |
| 3 | 服务交付 | 为医院制定应急演练预案，并形成标准化文档，根据演练结果输出《应急演练报告》，报告中需详细描述每次演练的场景事件、过程、结果以及存在的问题，对存在的问题给出改进建议，并同步修改预案。 |

资产梳理服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 医院业务计算机 |
| 2 | 服务要求 | 1.本项服务主要是对医院业务计算机资产进行定期梳理，及时了解计算机资产变更情况，掌握资产信息； 2.通过自动发现和手动记录方式，将各科室业务计算机进行标准化统计和整理，输出清单台账，能准确地定位。与制度管理结合之后可跟踪记录计算机的状态变化。实现终端计算机标准化管理。 3.对业务计算机物理位置、使用人、IP地址、MAC地址、计算机名、操作系统进行统计。通过服务与管理结合，实时跟踪记录业务终端计算机的状态。在安全运维中，快速找到设备位置。对终端计算机的变更过程进行跟踪，对操作人员、操作时间、等审计信息进行准确记录，使所有的计算机终端都可追溯。 |
| 3 | 梳理内容 | 具体资产梳理要求如下： 1. 设备型号与规格：确定主机的硬件型号。 2. 硬件组件信息：梳理主机硬件组件，如CPU类型、内存容量、硬盘容量及类型等。 3. 硬件资产的责任人：明确主机硬件设备的责任人，使用人、使用部门； 4. 操作系统信息：确定主机安装的操作系统类型、操作系统的版本信息。 5. 应用程序信息：梳理主机上安装的各类应用程序，包括办公软件、应用程序等。 6. 软件许可证与合规性：检查主机上软件的许可证情况，确保软件的使用符合相关法律法规和软件厂商的要求。 7. IP地址与子网掩码：确定主机的IP地址分配情况，包括公网IP（如果有）和内网IP。 8. 网络端口开放情况：梳理主机开放的网络端口，识别出开放的端口有助于评估安全风险，如一些不必要的高危端口是否应该关闭等。 |
| 4 | 服务交付 | 梳理完成后输出《业务计算机资产情况表》，表格内容详细记录上述相关内容。 |

安全制度建设服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 1年1次 |
| 2 | 服务要求 | 依据网络安全法及网络安全等级保护相关管理要求，结合医院实际业务情况、部门情况及已有制度情况，为院方进行安全制度建设，查漏补缺，包括协助院方制定单位安全方针，建立信息安全策略框架制度；明确院内信息安全管理制度，落实各项安全管理标准文档，以及各项管理相关表单。 |
| 3 | 服务内容 | 所需建设的制度内容包括但不限于： - 一级制度： 1. 信息安全方针； 2. 信息安全策略（框架） - 二级制度： 1. 机房安全管理制度 2. 密码安全管理制度 3. 网络安全管理制度 4. 系统变更安全管理制度 5. 设备安全管理制度 6. 介质安全管理制度 7. 备份安全管理制度 8. 软件测试安全管理制度 - 三级制度 1. 存储介质报废再利用管控作业办法 2. 安全配置标准 3. Windows安全标准 4. LINUX & AIX安全配置标准 5. 日志安全标准 6. 备份安全标准 7. 病毒防治标准 8. 个人办公电脑安全管理标准 9. -帐号密码安全标准 - 四级制度： 1. 外部人员访问申请表 2. 员工保密协议 3. 岗位安全协议书 4. 软件测试计划书 5. 机房出入登记表 6. 应急联络手册 7. 备份介质销毁申请表 8. 备份设备清洗记录 9. 设备报损报废审批表 相关制度的建设及调整需与院方沟通并获得同意后方可执行。 |
| 4 | 服务交付 | 服务完成后输出可执行的《xx制度》文档。 |

安全培训服务

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频次 | 1年不少于2次 |
| 2 | 服务要求 | 为提升院内信息科相关管理和技术人员安全能力，更好的开展信息化管理和运维工作，需定期为院方信息科相关人员提供安全技术培训，提升医院信息安全意识和技术知识水平。培训对象包括医院系统管理员、网络管理员、数据库管理员、安全审计员等专业技术人员。 |
| 3 | 培训内容 | 培训内容包括但不限于以下内容： 1. 国家等级保护、密评、数据安全相关内容：解读网络安全等级保护、密码应用安全性评估、数据安全建设相关政策、法规要求，建设流程、步骤、合规方案。 2. 行业安全建设相关应用技术：如医疗行业数据分类分级实践案例分享、医疗云安全实际落地建设技术应用、医疗行业信创安全建设与改造实践等。 3. 各领域场景安全技术主体培训：数据库安全防护技术、web应用安全防护技术、医院无线安全建设技术实践等。 每次培训前，提前与院方沟通具体培训内容、培训对象、时间地点安排等信息。 |
| 4 | 服务交付 | 培训相关的文档材料（PPT、图纸、WORD文档、问卷等） |

项目实施及交付要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目周期 | 签订合同之日起一年。 |
| 2 | 交付要求 | 1. 在项目实施过程中能按计划推进项目，按时按质完成工作。 2. 服务期间，提供项目进度汇报； 3. 中标方的实施人员须具备丰富的服务实施经验； 4. 须保证对本项目实施中所获得任何资料和信息严格保密，并与我院签订保密责任书； 5. 服务中产生的全部档案资料版权归佛山市第二人民医院所有，未经佛山市第二人民医院允许的情况下，不得以任何形式向第三方提供安全技术文档的全部或部分内容。 |

服务工具要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲漏洞扫描工具 | 本项目漏洞扫描服务需服务商自行准备漏洞扫描服务工具，为确保服务质量，所提供的漏洞扫描服务工具需具备以下能力： 1.所采用的漏洞扫描设备或系统需为近三年（2021-2023）市场占有率前三的品牌（提供服务商设备采购合同、厂家市场占有率官网截图或证明材料）。 2.服务商所采用的漏洞扫描设备或系统应在服务期内具备质保能力，各种规则库应能保持更新，确保工具对于最新漏洞的识别能力（提供所用漏洞扫描设备或系统服务期间质保有效期截图或证明材料） 3.服务商所采用的漏洞扫描设备或系统支持最大并发主机扫描不低于60个，并发任务数不低于10个（提供采购合同产品参数证明） |
| 2 | ▲安全运营保障与管理平台工具 | 1.服务期内服务商需为医院提供一套安全运营保障与管理平台，平台可对接各类安全设备，对服务输出资产、IP、安全、运维数据进行统一管理。平台需包含资产管理系统、IP管理系统、安全管理系统、运维管理系统和工单管理系统共5个基础业务系统，并实现各业务系统之间的数据和流程的相互融合。服务商需提供安全运营保障与管理平台和各业务子系统的运维服务，包括资源监控、故障处置、软件bug修复等服务，保障平台的安全稳定运行。 2.应能够提供各子系统的功能截图及功能说明。 3.具备平台软件bug修复处理过程管理，可维护、追踪bug的处理进度，能够提供工具平台系统截图。 4.运维人员可借助信息化系统完成平台资源监控，保障平台的稳定运行，包含日常巡检、服务器监控、软件服务监控等，能够提供系统的服务器性能监控、服务墙监控，自动化巡检报告的系统截图。 |